ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-73

г. Обнинск                                                                 «29 » апреля  2009 года

О согласовании  инвестиционной программы

МП «Горэлектросети» на 2010 – 2013 г.г.

В целях формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в соответствии с информационным письмом Федеральной службы по тарифам России от 11.06.08г. № НБ-3199/12, на основании статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Согласовать инвестиционную программу МП «Горэлектросети» по развитию электроснабжения города Обнинска на 2010 – 2013 г.г. (прилагается).

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания                                                            В.В.Викулин

|  | Приложение к решению городского Собрания «О согласовании инвестиционной программы МП «Горэлектросети» на 2010 – 2013 г.г.» от «29» апреля 2009 года № 04-73 |
| --- | --- |

| Инвестиционная программа МП «Горэлектросети» на 2010-2013 гг. (Тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование источника | План на 2010 год в ценах на начало 2009года (без НДС) | 2011год в ценах на начало 2009года (без НДС) | 2012 год в ценах на начало 2009года (без НДС) | 2013 год в ценах на начало 2009года (без НДС) |
| Амортизация | 5802,23 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Распределенная на инвестиции прибыль прошлых лет |  |  |  |  |
| Прибыль отчетного года | 6000 | 13779,25 | 13779,25 | 13781,27 |
| Прочие собственные источники (Технологическое присоединение) |  |  |  |  |
| Использование банковских кредитов для осуществления капитальных вложений |  |  |  |  |
| Облигационные займы |  |  |  |  |
| Корпоративные займы, в т.ч. |  |  |  |  |
| Прочие заемные средства |  |  |  |  |
| Средства от продажи акций |  |  |  |  |
| Целевые инвестиционные средства |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства местных и региональных бюджетов |  |  |  |  |
| Долевое участие в строительстве за счет прочих источников |  |  |  |  |
| Прочие источники внешнего финансирования |  |  |  |  |
| План, всего, без НДС | 11802,23 | 19779,25 | 19779,25 | 19781,27 |

| №№ п.п | Наименование строек объектов, видов работ | Сроки выполнения работ |  | Сметная стоимость (без НДС) | План | Объем источников финансирования (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Остаток на 01.01. 2010 г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | прибыль | амортизационные отчисления | Иные (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | МП "Горэлектросети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции на производственное развитие, в т.ч. |  |  | 71142 | 71142 | 11802,23 | 19779,25 | 19779,25 | 19781,27 | 47339,47 | 23802,23 |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.: |  |  | 65229,19 | 65229,19 | 5889,42 | 19779,25 | 19779,25 | 19781,27 | 41426,96 | 23802,23 |  |
| 1.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4-6кВ в поселке Обнинское Калужской области | 01.2011-12.2013гг. | 9,5км | 22861,97 | 22861,97 |  | 7620 | 7620 | 7621,97 | 13864,59 | 8997,35 |  |
| 1.1.2. | АСКУЭ "Построение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии" | 01.2011-12.2013гг. | шт | 36477,8 | 36477,8 |  | 12159,25 | 12159,25 | 12159,3 | 27477,800 | 9000 |  |
|  | ПИР 2009г | 2009г. |  | 84,57 | 84,57 | 84,57 |  |  |  | 84,57 |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ «Старой » части г. Обнинска | 2010г. | 3км | 2 804,85 | 2 804,85 | 2 804,85 |  |  |  |  | 2 804,85 |  |
| 1.1.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение автокрана КС2571 | 2010г. |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |
| 1.2. | Новое строительство и расширение, в т.ч. |  |  | 5912.81 | 5912,81 | 5912,81 | 0 | 0 |  | 5912,81 | 0 |  |
| 1.2.1. | Трансформаторная подстанция БКТП-250-1000/6/0,4. Электроснабжение, г.Обнинск, мкр. 16 | 01.2010-12.2010г. | 630 КВа | 5831,42 | 5831,42 | 5831,42 |  |  |  | 5831,42 |  |  |
| 1.2.2. | ПИР 2009г | 2009г |  | 81,39 | 81,39 | 81,39 |  |  |  | 81,39 |  |  |