Приложение № 1 к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск" от 29.05.2012 № 06-34

Приложение № 13 к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной решением Обнинского городского собрания от 13.05.2008 № 05-60".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | | |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| Город Обнинск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 970,40 | 5 480,80 | 4 276,60 | 275 | ЧАСТ | 1 954 215,00 | 1 292 684,00 | 0,00 | 563 820,00 | 97 711,00 | 356,56 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 546,50 | 2 283,00 | 1 848,40 | 61 | ЧАСТ | 1 433 200,00 | 948 040,00 | 0,00 | 413 500,00 | 71 660,00 | 627,77 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 188,10 | 1 959,60 | 1 592,10 | 81 | ЧАСТ | 1 467 296,00 | 970 594,00 | 0,00 | 423 337,00 | 73 365,00 | 748,77 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 811,30 | 5 335,00 | 4 672,20 | 247 | ЧАСТ | 1 832 034,00 | 1 211 863,00 | 0,00 | 528 569,00 | 91 602,00 | 343,40 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 8 | 17 798,90 | 15 281,80 | 13 440,80 | 780 | ЧАСТ | 4 990 379,00 | 3 301 061,00 | 0,00 | 1 439 799,00 | 249 519,00 | 326,56 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 10 736,40 | 9 209,30 | 8 465,10 | 422 | ЧАСТ | 2 140 370,00 | 1 415 823,00 | 0,00 | 617 529,00 | 107 018,00 | 232,41 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 974,40 | 2 746,20 | 2 153,90 | 132 | ЧАСТ | 1 273 609,00 | 842 473,00 | 0,00 | 367 455,00 | 63 681,00 | 463,77 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 752,50 | 5 315,20 | 4 544,30 | 263 | ЧАСТ | 2 158 488,00 | 1 427 808,00 | 0,00 | 622 756,00 | 107 924,00 | 406,10 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 134,90 | 4 656,70 | 3 812,60 | 221 | ЧАСТ | 2 076 551,00 | 1 373 607,00 | 0,00 | 599 116,00 | 103 828,00 | 445,93 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 738,40 | 3 443,20 | 2 983,20 | 176 | ЧАСТ | 1 376 684,00 | 910 656,00 | 0,00 | 397 194,00 | 68 834,00 | 399,83 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 11 | г Обнинск ул Звездная д.5 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 544,95 | 2 240,90 | 1 730,90 | 86 | ЧАСТ | 1 891 393,00 | 1 251 128,00 | 0,00 | 545 695,00 | 94 570,00 | 844,03 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 12 | г Обнинск ул Комарова д.5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 729,30 | 5 226,80 | 4 134,90 | 268 | ЧАСТ | 1 661 074,00 | 1 098 775,00 | 0,00 | 479 245,00 | 83 054,00 | 317,80 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 13 | г Обнинск ул Королева д.7 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 771,80 | 3 515,40 | 3 515,40 | 148 | ЧАСТ | 1 220 042,00 | 807 040,00 | 0,00 | 352 000,00 | 61 002,00 | 347,06 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 14 | г Обнинск ул Победы д.14 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 974,20 | 2 761,20 | 2 223,50 | 130 | ЧАСТ | 1 200 428,00 | 794 065,00 | 0,00 | 346 342,00 | 60 021,00 | 434,75 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 15 | г Обнинск ул Победы д.7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 385,70 | 1 270,80 | 1 063,10 | 63 | ЧАСТ | 896 748,00 | 593 185,00 | 0,00 | 258 725,00 | 44 838,00 | 705,66 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 16 | 11 162,76 | 9 675,16 | 8 321,30 | 443 | ЧАСТ | 5 401 815,00 | 3 573 219,00 | 0,00 | 1 558 505,00 | 270 091,00 | 558,32 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| 17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 752,70 | 5 316,50 | 4 590,70 | 259 | ЧАСТ | 2 916 110,00 | 1 928 963,00 | 0,00 | 841 341,00 | 145 806,00 | 548,50 | 11 424,00 | | 12.2012 |
| Итого по МО: | | X | X | X | X | X | 95 973,21 | 85 717,56 | 73 369,00 | 4 055 | X | 35 890 436,00 | 23 740 984,00 | 0,00 | 10 354 928,00 | 1 794524,00 | 418,71 | 11 424,00 | | X | |

Приложение № 2 к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск" от 29.05.2012 № 06-34"

Приложение № 14 к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр многоквартирных домов по видам ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт подвальных помещений | | утепление и ремонт фасадов | | ремонт фундаментов | | энергетическое обследование дома |
|
| руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Обнинск | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 | 1 954 215,00 | 0,00 | 211 951,00 | 1 459,90 | 1 742 264,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 | 1 433 200,00 | 1 049 861,00 | 383 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 | 1 467 296,00 | 1 085 058,00 | 382 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 | 1 832 034,00 | 1 599 045,00 | 232 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 | 4 990 379,00 | 4 761 546,00 | 228 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 | 2 140 370,00 | 2 140 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 | 1 273 609,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,40 | 1 273 609,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А | 2 158 488,00 | 1 918 065,00 | 240 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б | 2 076 551,00 | 1 837 300,00 | 239 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В | 1 376 684,00 | 1 137 790,00 | 238 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г Обнинск ул Звездная д.5 | 1 891 393,00 | 0,00 | 339 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 551 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г Обнинск ул Комарова д.5 | 1 661 074,00 | 1 430 066,00 | 231 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г Обнинск ул Королева д.7 | 1 220 042,00 | 888 959,00 | 331 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г Обнинск ул Победы д.14 | 1 200 428,00 | 0,00 | 215 636,00 | 1 129,00 | 984 792,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г Обнинск ул Победы д.7 | 896 748,00 | 0,00 | 212 358,00 | 527,90 | 684 390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 | 5 401 815,00 | 3 850 393,00 | 1 551 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А | 2 916 110,00 | 1 765 650,00 | 1 150 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: | | 35890436 | 23464103 | 6189475 | 4338,2 | 4685055 | 1 | 1551803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск" от 29.05.2012 № 06-34

Приложение № 15 к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **по проведению капитального ремонта многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |  |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |  |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 | 5 970,40 | 275 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 954 215,00 | 1 954 215,00 |  |
| 2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 | 2 546,50 | 61 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 433 200,00 | 1 433 200,00 |  |
| 3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 | 2 188,10 | 81 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 467 296,00 | 1 467 296,00 |  |
| 4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 | 5 811,30 | 247 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 832 034,00 | 1 832 034,00 |  |
| 5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 | 17 798,90 | 780 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 990 379,00 | 4 990 379,00 |  |
| 6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 | 10 736,40 | 422 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 140 370,00 | 2 140 370,00 |  |
| 7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 | 2 974,40 | 132 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 273 609,00 | 1 273 609,00 |  |
| 8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А | 5 752,50 | 263 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 158 488,00 | 2 158 488,00 |  |
| 9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б | 5 134,90 | 221 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 076 551,00 | 2 076 551,00 |  |
| 10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В | 3 738,40 | 176 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 376 684,00 | 1 376 684,00 |  |
| 11 | г Обнинск ул Звездная д.5 | 2 544,95 | 86 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 891 393,00 | 1 891 393,00 |  |
| 12 | г Обнинск ул Комарова д.5 | 5 729,30 | 268 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 661 074,00 | 1 661 074,00 |  |
| 13 | г Обнинск ул Королева д.7 | 3 771,80 | 148 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 220 042,00 | 1 220 042,00 |  |
| 14 | г Обнинск ул Победы д.14 | 2 974,20 | 130 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 200 428,00 | 1 200 428,00 |  |
| 15 | г Обнинск ул Победы д.7 | 1 385,70 | 63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 896 748,00 | 896 748,00 |  |
| 16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 | 11 162,76 | 443 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 401 815,00 | 5 401 815,00 |  |
| 17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А | 5 752,70 | 259 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 916 110,00 | 2 916 110,00 |  |
|  |  | 95 973,21 | 4 055 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 35 890 436,00 | 35 890 436,00 |  |